Smlouva o dílo

na zhotovení díla

„VOŠZ a SZŠ Svitavy –– výměna oken v budově domova mládeže“

Smluvní strany

| - Objednatel: | - Vyšší odborná škola zdravotnická a střední zdravotnická škola Svitavy |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Sídlo - adresa: | - Purkyňova 256/9, Předměstí, Svitavy |
|  | - Zastoupen: | - PhDr. Radim Dřímal, ředitel |
|  | - Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: - technický dozor objednatele |  |
|  | - Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: - technický dozor objednatele |  |
|  | - Osoby oprávněné k předání staveniště: - PhDr. Radim Dřímal, ředitel |  |
|  | - Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: - PhDr. Radim Dřímal, ředitel |  |
|  | - IČ: | 00498815 |
|  | - DIČ: | není plátcem DPH |
|  | - Bankovní spojení: | - Komerční banka, a.s., pobočka Svitavy |
|  |  | - č.ú. 6631591/0100 |

- a

| - Zhotovitel: | - DOPLNÍ UCHAZEČ |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Sídlo - adresa: | - DOPLNÍ UCHAZEČ |
|  | - Zastoupen: | - DOPLNÍ UCHAZEČ |
|  | - Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: - DOPLNÍ UCHAZEČ |  |
|  | - Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: - DOPLNÍ UCHAZEČ |  |
|  | - Osoby oprávněné k předání staveniště: - DOPLNÍ UCHAZEČ |  |
|  | - Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: - DOPLNÍ UCHAZEČ |  |
|  | - IČ: | DOPLNÍ UCHAZEČ |
|  | - DIČ: | DOPLNÍ UCHAZEČ |
|  | - Bankovní spojení: | DOPLNÍ UCHAZEČ |
|  |  | č. ú.: DOPLNÍ UCHAZEČ |
|  | - Spisová značka rejstříkového soudu: | DOPLNÍ UCHAZEČ |

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „VOŠZ a SZŠ Svitavy – výměna oken v budově domova mládeže“ a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejich příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I.

Předmět díla

1.	Předmětem díla je zhotovení stavby „VOŠZ a SZŠ Svitavy – výměna oken v budově domova mládeže“.

2.	Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace zpracované Ing. Karlem Kunderou, Osík 328, 569 67 Osík, IČO: 42684374, a zahrnuje zejména:

- řízení stavebních a technologických prací,

- obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení,

- vedení stavebního deníku,

- stavební práce,

- montážní práce,

- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,

- získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,

- odstraňování vad v záruční době.

3.	Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek II.

Cena díla

- Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

DOPLNÍ UCHAZEČ Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě 21 % činí DOPLNÍ UCHAZEČ Kč

Cena včetně DPH činí DOPLNÍ UCHAZEČ Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelem vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Tyto jednotkové ceny jsou po celou dobu plnění smlouvy konečné a neměnné.

2.	Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.

3.	Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.

4.	Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

5.	Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

- Staveniště bude předáno současně s podpisem této smlouvy.

- Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle projektové dokumentace budou započaty) do 30 dní od předání a převzetí staveniště.

- Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli nejpozději do 30. 6. 2025.

- Místem plnění je budova domova mládeže VOŠZ a SZŠ Svitavy, Kijevská 1909/7, Předměstí, Svitavy.

- Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 2 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.

- Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani v dodatečné lhůtě 10 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

- Zhotovitel se zavazuje, že vedení stavebních prací bude zajišťovat pouze osobami, které uvedl v nabídce v rámci výběrového řízení, ve kterém byla tato smlouva uzavřena. Změna nebo jiná náhrada těchto osob se umožňuje pouze se souhlasem objednatele. Zejména pak musí náhradník splňovat kvalifikační požadavky nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazovaný stavbyvedoucí.

- Stavební práce musí být prováděny s ohledem na provozní možnosti domova. Práce uvnitř domova budou probíhat maximálně na 2 pokojích, kde bude zakrytý stávající nábytek. Teprve po jejich dokončení bude možné přejít na další pokoje. Zhotovil zajistí zakrytí předokenních prostorů a zakrytí přístupových cest, aby nedošlo k poškození podlahových krytin. Zhotovitel zodpovídá za poškození vybavení místností, pokud vznikne jeho vinou.

Článek V.

Součásti smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 -	Obchodní podmínky pro stavební práce

Příloha č. 2 -	Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

- Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

- Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.

- S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

- Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách objednatele: www.szs.svitavy.cz.

- Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

- Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.

- Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každého s platností originálu, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží jeden stejnopis / případně v jednom elektronickém originále podepsaném stranami elektronicky.

- Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Ve Svitavách dne:

| Objednatel: --------------------------------------------------- | Zhotovitel: -------------------------------------------------- |
| --- | --- |
| Vyšší odborná škola zdravotnická a střední zdravotnická škola Svitavy PhDr. Radim Dřímal, ředitel |  |